***Risk Assessment v1.0***

***Find My Drugs***

*Logo, company name

Description automatically generated*

***ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ:***

* ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜ 1070917 Δ΄ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
* ΜΠΟΛΑΝΟ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΜ 1070734 Δ΄ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
* ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜ 1054389 ΕΠΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙ
* ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΜ 1054343 ΕΠΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙ

**Πιθανοί Κίνδυνοι:**

Σύνολο των κινδύνων που εντοπίστηκαν από την ομάδα μας:

# Οικονομικοί Κίνδυνοι

* + Λανθασμένη εκτίμηση κόστους εργασιών
  + Ακύρωση/αναβολή της χρηματοδότησης του έργου
  + Αλλαγή στις ανάγκες πόρων του έργου

# Οργανωτικοί Κίνδυνοι

* + Λαθεμένη εκτίμηση χρόνου
  + Καθυστερήσεις/ακυρώσεις αποστολής απαραίτητου υλικού/εξοπλισμού
  + Μειωμένη αποδοτικότητα μελών της ομάδας
  + Κακή επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας
  + Χρονοβόρες διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχων

# Κατασκευαστικοί Κίνδυνοι

* + Λαθεμένη έκδοση και διόρθωση
  + Λαθεμένες υποθέσεις προδιαγραφών

# Κίνδυνοι Ασφαλείας

* + Βλάβη/καταστροφή εξοπλισμού

# Κίνδυνοι από Απρόβλεπτα Γεγονότα

* + Φυσικές καταστροφές

Οι σημαντικότεροι από τους προαναφερθέντες κινδύνους, απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Κίνδυνος** | **Σοβαρότητα** | **Πιθανότητα** | **Αντιμετώπιση** | **Καθυστέρηση** |
| Λαθεμένη εκτίμηση κόστους | Μέτρια | Μέτρια | Αναθεώρηση του προηγούμενου  οικονομικού σχεδιασμού | 1 – 3 Ημέρες |
| Ακύρωση/αναβολή της χρηματοδότησης του έργου | Υψηλή | Χαμηλή | Αναζήτηση διαφορετικού χρηματοδότη/  Λήψη δανείου | 1 – 4 Μήνες |
| Λαθεμένη εκτίμηση χρόνου | Υψηλή | Μέτρια | * Εντατικοποίηση ρυθμών * Καλύτερη οργάνωση χρόνου | 1 – 3 Εβδομάδες |
| Καθυστερήσεις/ακυρώσεις αποστολής απαραίτητου  υλικού/εξοπλισμού | Μέτρια | Υψηλή | * Επικοινωνία με αποστολέα * Επαναπροσδιορισμός χρονικού πλάνου | 4 – 10 Ημέρες |
| Κακή επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας | Υψηλή | Μέτρια | * Συχνότερη και πιο εντατική επικοινωνία   + Εντονότερος διαχωρισμός εργασιών   για κάθε μέλος | 2 – 3 Ημέρες |
| Λαθεμένες υποθέσεις προδιαγραφών | Μέτρια | Μέτρια | Επαναπροσδιορισμός προδιαγραφών και  χρονοδιαγράμματος | 5 – 7 Ημέρες |
| Βλάβη/καταστροφή εξοπλισμού | Υψηλή | Μέτρια | Επισκευή/αγορά εξοπλισμού | 2 – 4 Ημέρες |